Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante este periodo he avanzado en el desarrollo del proyecto APT correspondiente al “Sistema Web de Gestión de Citas Médicas”. Hasta el momento he cumplido con los siguientes avances: - Definición completa de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. - Diseño del Acta de Constitución del Proyecto, incluyendo alcance, objetivos, riesgos, cronograma y stakeholders. - Diseño e implementación del modelo de datos, con las entidades principales: Usuarios, Pacientes, Médicos, Sucursales, Citas, Consultas, Exámenes, Historia clínica y Recetas. - Construcción del módulo de registro y login, utilizando un sistema de usuarios con roles (Paciente, Médico, Administrador). - Implementación parcial del módulo Paciente, específicamente: - Ver perfil, - Editar perfil, - Agendar citas. - Desarrollo del flujo de reserva de cita, permitiendo buscar disponibilidad por: - Especialidad, - Centro/Sucursal, - Médico, - Fecha, - Hora. - Implementación de AJAX en el formulario de reserva, permitiendo carga dinámica de médicos según especialidad y centro. - Pruebas preliminares del sistema para validar la consistencia de la agenda médica y la disponibilidad horaria. En términos generales, los avances se alinean con la planificación inicial, aunque se han debido realizar ajustes en los modelos de datos para incorporar disponibilidad por médico. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se ajustaron los objetivos específicos incorporando: - Manejo de disponibilidad por médico (días y horarios). - Mejora en la experiencia de usuario mediante carga dinámica (AJAX). - Validación automática de conflicto de horarios. Objetivos actualizados: - Desarrollar un sistema web que permita la gestión completa de citas médicas para pacientes. - Implementar una interfaz intuitiva que permita reservar, modificar y consultar citas. - Automatizar la carga de disponibilidad por especialidad, sucursal y médico. - Garantizar integridad de datos mediante validación de horarios en tiempo real. |
| Metodología | Para el desarrollo del sistema se empleará una metodología tradicional (cascada), dado que permite avanzar de manera secuencial y estructurada en cada una de las etapas del proyecto. El proceso se organiza en las siguientes fases: - Análisis de requerimientos Identificación de las necesidades del usuario, definición de los casos de uso, reglas de negocio y funcionalidades esenciales del sistema. Esta fase establece el alcance completo antes de iniciar el diseño y desarrollo. - Diseño del sistema Construcción de la arquitectura general del sistema, elaboración de diagramas UML (Casos de uso, clases, secuencia) y diseño del modelo de datos relacional. Incluye la definición de módulos, flujo de información y estructura de componentes. - Diseño de interfaces Creación de prototipos de pantallas con enfoque en usabilidad, accesibilidad y consistencia visual. Se definen rutas, formularios y la interacción esperada del usuario. - Desarrollo Implementación de la plataforma siguiendo la estructura definida previamente. Tecnologías utilizadas: - Frontend: HTML, CSS, JavaScript y framework CSS Bootstrap. - Backend: Python con framework Django. - Base de datos: MySQL. Durante esta fase también se integraron ajustes no contemplados inicialmente, como programación basada en eventos mediante AJAX para mejorar la experiencia de usuario y la carga dinámica de datos. - Pruebas Ejecución de pruebas unitarias, funcionales y de integración. Validación del correcto desempeño de formularios, flujos de negocio, disponibilidad de datos y usabilidad. Corrección de errores detectados y ajustes menores. - Entrega y documentación Presentación de la versión funcional del sistema junto con la documentación técnica: manual de usuario, guía de instalación y reporte final del proyecto. Incluye la evaluación del cumplimiento de los requisitos definidos en la primera fase. |
| Evidencias de avance | - Acta de constitución del Proyecto completamente desarrollada. - Modelado de datos con todas las entidades listas. - Código implementado del módulo de citas: - Selección de especialidad. - Selección de sucursal. - Carga AJAX de médicos. - Selección de fecha y hora. - Capturas Estas evidencias permiten demostrar que: - El proyecto avanza tanto en planificación como en desarrollo técnico. - Se han implementado herramientas propias de la disciplina: - Modelación de datos, - Programación backend, - AJAX para interacción dinámica, - Métodos de validación. - El trabajo realizado es coherente con la metodología definida y cumple estándares mínimos de calidad técnica: - Separación de responsabilidades, - Validación de datos, - Diseño escalable. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo Web | Definir requerimientos | Documentos, reuniones, análisis | 1 semana | Julio Díaz | Sin dificultades | Completado |  |
| Modelado de datos | Diseñar modelo ER | Figma, Documentación | 1 semana | Julio Díaz | Sin dificultades | Completado | Pequeñas correcciones al incluir horarios médicos |
| Programación Backend | Crear modelos Django | PC, VS Code | 2 semanas | Julio Díaz | Ajuste en disponibilidad médica | Completa | Se agregaron campos de horario |
| Programación Backend | Módulo Paciente | Django | 1 semana | Julio Díaz | Flujo estable | En curso |  |
| Programación Frontend | Formulario de citas | HTML/JS | 1 semana | Julio díaz | Añadir AJAX | Completado | Se agregó carga dinámica |
| Integración | Validar horarios | Django | 1 semana | Julio Díaz | Depurar | En curso |  |
| Pruebas | Pruebas funcionales | Navegador | 1 semana | Julio Díaz | Aún no completado | No iniciado | Pendiente de integración |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: - Conocimientos previos en Django y bases de datos. - Disponibilidad de frameworks y documentación. - Claridad en los requerimientos funcionales. - Flujo sencillo para el rol Paciente. Dificultadores: - Complejidad en la disponibilidad horaria de los médicos. - Validación de conflictos entre citas. - Tiempo limitado por carga académica. Acciones Tomadas: - Reestructuración del modelo Médico agregando días y horarios. - Uso de AJAX para mejorar flujo de selección. - Priorización de tareas críticas para no retrasar el proyecto.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se realizaron los siguientes ajustes: - Se agregó un modelo de disponibilidad médica (días/horas). - Se incorporó una lógica de filtrado dinámico con AJAX. - Se retrasó el inicio de pruebas debido a cambios en el modelo. No se eliminaron actividades; solo se ajustaron tiempos.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: - Pruebas de usuario: no iniciadas, debido al enfoque actual en completar la funcionalidad del módulo de citas. - Validación completa de conflictos de horarios: en curso y requiere ajustes. Estrategias para avanzar - Finalizar la integración de disponibilidad antes de fin de semana. - Programar pruebas automatizadas simples. - Asignar bloques específicos de tiempo para pruebas y documentación. - Priorizar módulos críticos (Citas y Pacientes).

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.