Acta de Constitución

del Proyecto

[Citas Médicas]

Fecha: [09/12/2025]

Tabla de contenido

Información del Proyecto	3

Datos	3

Patrocinador / Patrocinadores	3

Propósito y Justificación del Proyecto	3

Descripción del Proyecto y Entregables	3

Requerimientos de alto nivel	4

Requerimientos del producto	4

Requerimientos del proyecto	4

Objetivos	4

Premisas y Restricciones	5

Riesgos iniciales de alto nivel	5

Cronograma de hitos principales	5

Presupuesto estimado	5

Lista de Interesados (stakeholders)	6

Requisitos de aprobación del proyecto	6

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad	6

Gerente de Proyecto	6

Niveles de autoridad	6

Personal y recursos preasignados	7

Aprobaciones	7

Información del Proyecto

Datos

| Empresa / Organización | Centro de Salud |
| --- | --- |
| Proyecto | Sistema Web de Gestión de Citas Médicas |
| Fecha de preparación | 11/08/2025 |
| Cliente | Dirección del Centro de Salud / Usuarios / Pacientes |
| Patrocinador principal | Dirección Administrativa del centro de salud |
| Gerente de Proyecto | Julio Díaz |

Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Carla Espinoza | Directora Administrativa | Gestión y Operaciones | Dirección General |

Propósito y Justificación del Proyecto

El proyecto tiene como propósito modernizar y optimizar el proceso de gestió de citas médicas para mejorar el acceso, reducir tiempos de espera y disminuir errores administrativos. Actualmente el proceso es manual, generando demoras, pérdida de citas y mala experiencia en los pacientes. La implementación de un sistema web permitirá automatizar el proceso de reserva, modificación y consulta de citas, además de mejorar la eficiencia operativa del centro de salud.

Descripción del Proyecto y Entregables

El proyecto consiste en desarrollar un plataforma web donde los pacientes puedan registrarse, iniciar sesión y gestionar sus citas médicas (agendar, modificar y consultar). El personal del centro podrá administrar médicos, especialidades y disponibilidad. Entregables principales - Documento de requerimientos. - Modelo de datos (ERD). - Diseño de interfaces (mockups). - Sistema web funcional con: - Registro y login de pacientes. - Agenda médica por especialidad, centro y doctor. - Reserva, modificación y consulta de citas. - Panel de administración - Base de datos implementada. - Manual técnico. - Manual de usuario. - Informe final. - Presentación de proyecto

Requerimientos de alto nivel

Requerimientos del producto

- El sistema debe permitir a los pacientes registrarse e iniciar sesión. - Debe permitir buscar disponibilidad por especialidad, centro, médico, fecha y hora. - El paciente podrá gestionar solo sus propias citas. - Los administradores podrán crear médicos, especialidades, tipo de examen, disponibilidades. - El sistema debe enviar confirmaciones y notificaciones. - Debe ser accesible desde el navegador (Responsive design).

Requerimientos del proyecto

- Utilizar tecnologías web modernas (Django, HTML, CSS, JavaScript). - Base de datos relacional MySQL o PostgreSQL. - Cumplir con estándares de seguridad básicos (contraseñas encriptadas). - Desarrollo dentro del semestre académico. - Entrega de informe técnico y presentación.

Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Desarrollar un sistema web funcional de gestión de citas. Alcance: Pacientes y Administrativos | Sistema operativo, pruebas aprobadas >90% |
| Reducir tiempos de espera para agendamiento. Alcance: Modulo de Agendamiento. | Menos de 2 minutos para reservar |
| Mejorar la precisión en asignación de citas. Alcance: Validación de Agenda Médica | Tasa de error <5% |
| Permitir a los pacientes gestionar sus citas. Alcance: Perfil Paciente. | Funciones de crear, modificar y consultar disponibles |
| Implementar un panel administrativo. Alcance: Perfil Administrador. | Gestión de médicos, agenda y especialidades |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Inicio del proyecto | 11/08/2025 |
| Fin estimado | 09/12/2025 |
| Costo |  |
| Se estiman recursos en horas de trabajo |  |
| Calidad |  |
| - Pruebas unitarias e integración. | - con >90% de aprobación. |
| - Compatibilidad con navegadores principales |  |
| - Cumplimiento de requerimientos funcionales y no funcionales. |  |
| - Usabilidad adecuada según estándares UX |  |
| Otros |  |
| - Uso de control de versiones GitHub. |  |
| - Respaldo periódico de la base de datos |  |

Premisas y Restricciones

Premisas: - El centro de salud cuenta con conexión a internet. - Los médicos entregan información de horarios y disponibilidad. - Los usuarios tienen acceso a un navegador web. Restricciones: - Proyecto desarrollado en un semestre académico. - Herramientas gratuitas o de código abierto. - Un solo desarrollador (limitación de tiempo).

Riesgos iniciales de alto nivel

- Retrasos por carga académica. - problemas técnicos con hosting o base de datos. - Cambios de requerimientos a mitad del proyecto. - Complejidad mayor en integración de horarios médicos. - Tiempo reducido para pruebas de usuario.

Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Acta de constitución |  |
| Cronograma |  |
| Presupuesto |  |
| Estructura de desglose del trabajo(EDT) |  |
| ERS |  |
| Matriz RACI |  |
| Registro de Riesgos |  |
| Documento de Cierre del Proyecto |  |
| Documento de Arquitectura de software (DAS) |  |
| Plan de Pruebas y Evidencias |  |

Presupuesto estimado

Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Julio Díaz | Product Owner | TI |  |
| Dirección del Centro | Patrocinador | Gestión | Dirección General |
| Médicos | Proveedores de servicio | Salud |  |
| Personal Administrativo | Gestión de agenda | Operaciones |  |

Requisitos de aprobación del proyecto

- Cumplimiento de requerimientos funcionales. - Sistema operativo y navegable. - Informe técnico entregado y aprobado. - Presentación final aprobada.

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Julio Díaz | Desarrollador / GP | Informática |  |

Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) |  |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones |  |
| Decisiones técnicas | Plena autoridad sobre diseño y tecnologías |
| Resolución de conflictos | Coordinación con profesor guía |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad |  |

Personal y recursos preasignados

| Recurso | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- |
| PC personal | Informáticaa |  |
| Software gratuito (Django, MySQL, VS Code) | TI |  |
| GitHub | TI |  |

Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Carla Espinoza - Directora Administrativa | 09/12/2025 |  |